REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail -Patrie

MINISTERE DES SPORTS

FECAFOOT

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work -Fatherland

MINISTRY OF SPORTS

FECAFOOT

Cahier de Charge  MTN Elite One Digital Platform

“Faire du football camerounais une expérience digitale de niveau mondial, tout en préservant l'âme, la culture et la fierté nationale.”

Proposer Par :

-ABBA ADJI WRIWIYA

-SIMO NOUMSI Abraham

-TSAFACK TENE Thierry Emmanuel

# TABLE DES MATIERES

1

TABLE DES MATIERES	2

1.  Introduction	5

1.1  Cadre Et Contexte Général	5

1.2  Objectif Du Document	5

2.  Présentation Générale Du Projet	6

2.1  Identité Du Projet	6

2.2  Vision Et Positionnement	6

2.4  Parties Prenantes	7

3.  Description Du Contexte	8

3.1  Le Football Camerounais : Une Passion Nationale Insuffisamment Digitalisée	8

3.2  Diagnostic Du Contexte Digital Actuel	8

3.3  Contexte Technologique Favorable	9

4.  Définition Du Problème	9

4.1  Problème Central	9

4.2  Problèmes Spécifiques Par Profil Utilisateur	9

Pour Les Supporters	9

Pour les clubs	9

Pour les médias et institutions	10

4.3  Causes Profondes	10

5.  Besoins Fonctionnels	11

5.1  BF-01 Consultation du calendrier et des résultats	11

5.2  BF-02  Classement et form guide	11

5.3  BF-03 Statistiques	12

5.4  BF-04  Profils clubs et joueurs	12

5.5  BF-05  Contenu éditorial	12

5.6  BF-06  Awards et système de votes	12

5.7  BF-07 Road to the Lions	13

5.8  BF-08 Young Talent Watch	13

5.9  BF-09  Gestion des utilisateurs	13

5.10  BF-10  Administration et CMS	13

6.  Besoins Non Fonctionnels	13

6.1  Performance	14

6.2  Sécurité	14

6.3  Disponibilité et résilience	14

6.4  Accessibilité  WCAG 2.1 AA	15

6.5  Compatibilité et responsive	15

6.6  Maintenabilité et évolutivité	15

7.  Objectifs Visés	16

7.1  Objectifs Stratégiques	16

7.2  Objectifs Opérationnels Du MVP	16

7.3  KPIs de succès post-lancement	17

8.  Solution Proposée	18

8.1  Description Générale	18

8.2  Les 12 modules de la solution	18

9.  Architecture	19

9.1  Vue d'ensemble architecturale	19

9.2  Architecture frontend React 18	20

Structure du projet	20

Flux de données React	20

9.3  Architecture backend NestJS	20

Structure modulaire	20

Pipeline de traitement d'une requête NestJS	21

9.4  Schéma des bases de données	22

PostgreSQL — Entités relationnelles	22

MongoDB  Collections éditoriales	22

9.5  Infrastructure De Déploiement	23

10.  Choix Des Technologies Justification Detaillee	24

10.1  React 18  Framework frontend	24

Pourquoi React ?	24

Alternatives considérées	25

10.2  Vite Build tool	25

Pourquoi Vite et non Create React App ?	25

10.3  Tailwind CSS  Framework de styles	25

Pourquoi Tailwind ?	25

10.4  Framer Motion Animations	26

10.5  React Query (TanStack Query) Data fetching	26

10.6  NestJS  Framework backend	26

Pourquoi NestJS et non Express.js pur ?	26

Alternatives considérées	27

10.7  PostgreSQL  Base de données relationnelle	27

Pourquoi PostgreSQL ?	27

10.8  MongoDB  Base de données documentaire	28

Pourquoi MongoDB en complément de PostgreSQL ?	28

10.9  Redis  Cache et temps réel	28

Cache API	28

Sessions et pub/sub Socket.io	28

10.10  Socket.io — Temps réel	28

10.11  TypeScript  Typage statique	29

11.  Résultats Attendus	30

11.1  Résultats techniques	30

11.2  Résultats Fonctionnels	30

11.3  Résultats Stratégiques	31

12.  Biens livrables	31

12.1  Livrables de documentation	31

12.2  Livrables techniques	31

12.3  Livrables Fonctionnels	32

13.  Démarche d'intervention	32

13.1  Vue d'ensemble — 5 phases	32

13.2  Phase 1 Analyse et cadrage (Semaine 1)	33

Activités	33

Livrables Phase 1	33

13.3  Phase 2  Design et architecture (Semaines 1-2)	33

Activités Frontend	33

Activités Backend et CP	34

13.4  Phase 3 Développement itératif (Semaines 2-7)	34

Sprints de développement	34

13.5  Phase 4 Tests et assurance qualité (Semaines 7-8)	34

Tests unitaires  Backend	35

Tests d'intégration API	35

Tests visuels et UX Frontend	35

Tests de sécurité	35

13.6  Phase 5  Déploiement et remise (Semaine 8)	35

Déploiement production	35

Remise et présentation	36

14.  Méthode De Travail	36

14.1  Méthodologie Agile adaptée	36

14.2  Rituels d'équipe	36

14.3  Gestion du code GitFlow	37

14.4  Processus de code review	38

Checklist de code review	38

14.6  Outils de collaboration	38

15.  Planification	39

15.1  Calendrier global 8 semaines	39

15.2  Répartition des tâches Semaine par semaine	40

15.3  Gestion des risques	41

16.  Présentation de l'équipe	42

16.1  Composition	42

16.3  Principes de gouvernance	42

17.  Ressources utilisées	43

17.2  Technologies frontend	43

17.3  Technologies Backend	44

17.4  Infrastructure Et Services Cloud	45

17.5  Ressources Données Et Contenu	46

18.  Conclusion	46

18.2  Impact attendu	46

# 1.  Introduction

## 1.1  Cadre Et Contexte Général

Le présent document est le cahier des charges officiel du projet MTN Elite One Digital Platform. Il est rédigé par une équipe de trois étudiants-développeurs camerounais.

Le Cameroun est une nation de football. Ses Lions Indomptables comptent parmi les sélections les plus titrées d'Afrique : cinq Coupes d'Afrique des Nations, une qualification historique en quarts de finale de la Coupe du Monde 1990, et un vivier de talents reconnu internationalement. Le championnat MTN Elite One, première division nationale, est le creuset de ces talents. Canon Yaoundé, Coton Sport de Garoua, Tonnerre Yaoundé, Racing Club Bafoussam et leurs rivaux font vibrer des millions de supporters chaque week-end.

Pourtant, malgré cette richesse sportive et culturelle exceptionnelle, le championnat Elite One souffre d'un déficit de visibilité digitale criant. Aucune plateforme officielle unifiée n'existe pour permettre aux supporters de suivre leur club, aux médias d'accéder à des statistiques fiables, aux clubs de communiquer professionnellement, ni à la FECAFOOT de disposer d'un outil institutionnel moderne.

C'est précisément ce vide que ce projet ambitionne de combler.

## 1.2  Objectif Du Document

Ce cahier des charges a pour finalités :

- Formaliser la vision, les ambitions et le périmètre du projet

- Définir avec précision les besoins fonctionnels et non fonctionnels

- Justifier les choix technologiques et d'architecture retenus

- Décrire la démarche de travail et la méthodologie adoptée

- Présenter le planning, la répartition des tâches et l'organisation de l'équipe

- Constituer un dossier de présentation professionnel à la FECAFOOT

# 2.  Présentation Générale Du Projet

## 2.1  Identité Du Projet

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom | MTN Elite One Digital Platform |
| Sous-titre | La Maison Digitale du Football Camerounais |
| Type | Plateforme web full-stack responsive SPA + API REST + temps réel |
| Domaine | Sport, médias digitaux, engagement communautaire, patrimoine |
| Utilisateurs cibles | Supporters, clubs, joueurs, médias, institutions sportives |
| Périmètre | Cameroun accessible à la diaspora camerounaise mondiale |
| Langues | Français (primaire) · Anglais (secondaire) |
| Ambition finale | Référence digitale officielle adoptée par la FECAFOOT |

## 2.2  Vision Et Positionnement

La plateforme MTN Elite One Digital se positionne comme l'équivalent africain et camerounais des grandes plateformes footballistiques mondiales. Elle doit donner à chaque fan camerounais l'impression d'utiliser une application de niveau Premier League ou Bundesliga, tout en respirant l'identité tricolore vert-rouge-jaune 🇨🇲.

| Référence mondiale | Ce qui nous inspire | Notre adaptation camerounaise |
| --- | --- | --- |
| Premier League | Design premium, hero banners, live stats, navigation intuitive | Identité visuelle tricolore, contenu 100% Elite One |
| La Liga | Storytelling clubs, profils joueurs riches, historique | Histoire des grands clubs camerounais, derbies mythiques |
| Bundesliga | Data visualisation, statistiques exhaustives, UX moderne | Stats Elite One structurées et accessibles pour la première fois |
| ESPN FC | Hub éditorial fort, analyses tactiques, journalisme | Journalisme sportif camerounais de qualité, culture football |
| Sofascore | Live scores, player ratings, heatmaps, form guides | Ratings joueurs Elite One, form guide, classement interactif |

## 2.4  Parties Prenantes

| Partie prenante | Rôle | Intérêt pour la plateforme |
| --- | --- | --- |
| FECAFOOT | Institution régulatrice | Vitrine officielle, données fiables, outil institutionnel |
| Clubs Elite One | Acteurs principaux | Visibilité professionnelle, communication avec supporters |
| Supporters | Utilisateurs primaires | Suivre leur club, voter, s'informer, s'engager |
| Joueurs | Sujets et utilisateurs | Valorisation du profil, exposition médiatique |
| Médias sportifs | Partenaires éditoriaux | Données structurées, statistiques fiables |
| MTN Cameroun | Sponsor naming rights | Visibilité de marque auprès d'une audience qualifiée |
| Equipe projet | Concepteurs et développeurs | Projet académique valorisant, expérience réelle |

# 3.  Description Du Contexte

## 3.1  Le Football Camerounais : Une Passion Nationale Insuffisamment Digitalisée

Le football est bien plus qu'un sport au Cameroun. C'est une culture, une identité, un ciment social qui traverse toutes les générations et toutes les régions du pays. Les discussions sur Canon Yaoundé et Coton Sport enflamment les marchés, les espaces de coworking et les groupes WhatsApp. Les Lions Indomptables sont une source de fierté nationale partagée par des millions de Camerounais sur tous les continents.

Pourtant, cette passion intense contraste avec une présence digitale structurée quasi inexistante. Pendant que la Premier League enregistre plus de 100 millions de visiteurs mensuels sur sa plateforme officielle, le championnat Elite One ne dispose d'aucun équivalent. Les informations sont dispersées entre des sites non officiels de qualité variable, des pages Facebook de clubs souvent inactives, et des groupes WhatsApp où les résultats circulent parfois plusieurs heures après le coup de sifflet final.

## 3.2  Diagnostic Du Contexte Digital Actuel

Problèmes identifiés dans le paysage digital actuel du football camerounais : - Aucune plateforme officielle unifiée dédiée au championnat MTN Elite One - Informations dispersées et non vérifiées sur de multiples sources non officielles - Absence totale de statistiques structurées, fiables et accessibles - Couverture éditoriale fragmentée, irrégulière et de qualité inégale - Zéro outil d'engagement des supporters (votes, pronostics, communauté) - Patrimoine historique du football camerounais non valorisé ni archivé - Absence de promotion structurée des jeunes talents vers la scène internationale - Impossibilité pour les clubs d'avoir une vitrine digitale professionnelle unifiée

## 3.3  Contexte Technologique Favorable

Le contexte technologique africain et camerounais est aujourd'hui particulièrement favorable au lancement de ce projet :

- Pénétration internet Cameroun : plus de 8 millions d'internautes en 2024, en croissance de 15% par an

- Adoption mobile massive : plus de 70% des accès internet se font via smartphone, ce qui impose un design mobile-first

- Usage football + réseaux sociaux : les fans suivent déjà les résultats sur Facebook et Twitter une plateforme dédiée centralisera cet engagement

- Technologies modernes accessibles : React, NestJS, les services cloud (Vercel, Supabase, MongoDB Atlas) ont des offres gratuites suffisantes pour le MVP

- Coûts d'infrastructure réduits : l'hébergement cloud moderne rend accessible en 2024 ce qui nécessitait des serveurs physiques coûteux il y a 10 ans

# 4.  Définition Du Problème

## 4.1  Problème Central

PROBLÈME CENTRAL Le championnat MTN Elite One, malgré sa richesse sportive et culturelle, ne dispose d'aucune plateforme digitale unifiée, moderne et officielle. Cette absence génère une perte significative de valeur pour toutes les parties prenantes : les supporters sont mal informés, les clubs sont invisibles, les talents sont non valorisés, et la FECAFOOT ne dispose d'aucun outil institutionnel digital digne de ce nom.

## 4.2  Problèmes Spécifiques Par Profil Utilisateur

### Pour Les Supporters

- Impossible de suivre résultats, classements et statistiques en un seul endroit fiable

- Aucune interaction possible avec la communauté (votes, pronostics, débats)

- Accès difficile à l'historique et au patrimoine du football camerounais

- Absence de notifications pour les résultats et les événements marquants

### Pour les clubs

- Aucune vitrine digitale professionnelle et unifiée pour présenter leur club

- Communication difficile et inefficace avec leur base de supporters

- Absence de plateforme pour valoriser et promouvoir leurs joueurs

### Pour les médias et institutions

- Absence de données structurées et fiables sur lesquelles baser les analyses

- Impossibilité d'accéder à des statistiques historiques complètes

- Manque d'un partenaire digital institutionnel solide pour la FECAFOOT

## 4.3  Causes Profondes

| Cause racine | Impact | Niveau de priorité |
| --- | --- | --- |
| Absence d'investissement digital institutionnel de la FECAFOOT | Très élevé | Critique |
| Manque d'une équipe technique dédiée au championnat | Elevé | Critique |
| Aucune base de données structurée des résultats et statistiques | Elevé | Critique |
| Dispersion de l'information sur les réseaux sociaux | Elevé | Critique |
| Faible culture digitale dans la majorité des clubs locaux | Moyen | Important |
| Ressources financières limitées des clubs pour l'investissement digital | Moyen | Important |

# 5.  Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent précisément ce que la plateforme doit permettre de faire. Chaque besoin est identifié par un code unique et classé par priorité : P0 (critique bloque le MVP), P1 (important inclus dans le MVP si possible), P2 (secondaire reporté en Phase 2).

## 5.1  BF-01 Consultation du calendrier et des résultats

- BF-01.1 [P0]  Afficher le calendrier complet de la saison, navigable par journée (J1 à J34)

- BF-01.2 [P0]  Afficher pour chaque match : clubs, date, heure, stade, ville et statut

- BF-01.3 [P0]  Afficher un compte à rebours interactif avant chaque match (J / H / M / S)

- BF-01.4 [P0]  Filtrer les matchs par club, par stade, par ville et par journée

- BF-01.5 [P0]  Afficher le résultat final avec score, buteurs (minute + type : normal/CSC/penalty) et cartons

- BF-01.6 [P1]  Afficher une timeline visuelle des événements de match sur un axe 0-90 minutes

- BF-01.7 [P1]  Afficher les statistiques détaillées d'un match : possession, tirs, tirs cadrés, corners, fautes, passes réussies

## 5.2  BF-02  Classement et form guide

- BF-02.1 [P0]  Afficher le classement complet avec : Position · Club · Joués · Gagnés · Nuls · Perdus · Buts Pour · Buts Contre · Différence · Points

- BF-02.2 [P0]  Afficher le form guide des 5 derniers matchs pour chaque club (badges colorés W/D/L)

- BF-02.3 [P0]  Matérialiser visuellement les zones du classement (qualification Champions CAF, Coupe CAF, zone de relégation)

- BF-02.4 [P1]  Permettre le tri du classement par clic sur n'importe quelle colonne

- BF-02.5 [P1]  Consulter l'évolution du classement journée par journée

## 5.3  BF-03 Statistiques

- BF-03.1 [P0]  Classement des meilleurs buteurs avec : nombre de buts, buts sur penalty, doublés, hat-tricks

- BF-03.2 [P0]  Classement des meilleurs passeurs décisifs

- BF-03.3 [P0]  Statistiques comparatives équipes : buts marqués/encaissés, clean sheets, possession, discipline

- BF-03.4 [P1]  Ratings moyens des joueurs sur la saison avec indicateur de tendance

- BF-03.5 [P1]  Form guide individuel d'un joueur sur ses 5 derniers matchs (buts, passes, note, minutes)

- BF-03.6 [P1]  Visualisation des statistiques sous forme de graphiques interactifs (barres, courbes, comparatifs)

## 5.4  BF-04  Profils clubs et joueurs

- BF-04.1 [P0]  Fiche club complète : logo, histoire, palmarès, stade, effectif actuel, statistiques saison

- BF-04.2 [P0]  Fiche joueur complète : photo, poste, nationalité, club, statistiques saison, historique, form guide

- BF-04.3 [P1]  Historique des confrontations directes entre deux clubs (head-to-head)

- BF-04.4 [P2]  Comparaison statistique de deux joueurs côte à côte

## 5.5  BF-05  Contenu éditorial

- BF-05.1 [P0]  Consulter les actualités du championnat (news) avec catégories, date et temps de lecture

- BF-05.2 [P0]  Consulter les avant-matchs (previews) : joueurs clés, forme, analyse tactique, pronostic

- BF-05.3 [P1]  Consulter les Club Stories : histoire du club, ère dorée, personnalités emblématiques

- BF-05.4 [P1]  Consulter les articles Football Culture : quartier, académies, ultras, rivalités historiques

- BF-05.5 [P1]  Filtrer les articles par catégorie et effectuer une recherche par mots-clés

## 5.6  BF-06  Awards et système de votes

- BF-06.1 [P0]  Consulter les nominés pour les différentes récompenses (Joueur de la Semaine, du Mois, Ballon d'Or)

- BF-06.2 [P0]  Voter pour les nominés depuis son compte (1 vote par utilisateur par période)

- BF-06.3 [P0]  Voir les résultats de vote mis à jour en temps réel via WebSocket

- BF-06.4 [P1]  Consulter la timeline des lauréats depuis la création du championnat

- BF-06.5 [P1]  Consulter le Hall of Fame : fiches complètes des légendes du championnat

## 5.7  BF-07 Road to the Lions

- BF-07.1 [P0]  Consulter la liste des joueurs Elite One convoqués en sélection nationale

- BF-07.2 [P0]  Visualiser le parcours de chaque joueur : club Elite One → date de première convocation → nombre de sélections

- BF-07.3 [P1]  Filtrer par poste, club d'origine, génération et compétitions jouées (CAN, Coupe du Monde, CHAN)

## 5.8  BF-08 Young Talent Watch

- BF-08.1 [P1]  Consulter les profils des jeunes talents : U20 prospects, académies, rising stars

- BF-08.2 [P1]  Fiche talent enrichie : bio, statistiques, potentiel estimé, note de scout

- BF-08.3 [P2]  Comparaison du talent avec un ancien joueur Elite One de profil similaire

## 5.9  BF-09  Gestion des utilisateurs

- BF-09.1 [P0]  S'inscrire avec email et mot de passe, se connecter et gérer son profil

- BF-09.2 [P0]  Voter pour les awards (1 vote/utilisateur/période, anti-fraude)

- BF-09.3 [P1]  Ajouter clubs et joueurs en favoris, personnaliser son flux d'informations

## 5.10  BF-10  Administration et CMS

- BF-10.1 [P0]  Saisir les résultats des matchs, les événements (buts, cartons) et les statistiques

- BF-10.2 [P0]  Créer, modifier et publier des articles via un éditeur rich-text (Tiptap)

- BF-10.3 [P0]  Gérer les hero banners dynamiques de la homepage

- BF-10.4 [P0]  Gérer les nominations aux awards et ouvrir/fermer les périodes de vote

- BF-10.5 [P1]  Gérer les profils clubs et joueurs (photos, informations, historique)

# 6.  Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité, de performance, de sécurité et d'exploitabilité que la plateforme doit respecter indépendamment des fonctionnalités.

## 6.1  Performance

| Indicateur | Cible | Outil de mesure | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance Score | > 90 / 100 | Google Lighthouse | Standard international plateforme premium |
| First Contentful Paint (FCP) | < 1.5 s | Core Web Vitals | Perception de vitesse utilisateur |
| Largest Contentful Paint (LCP) | < 2.5 s | Core Web Vitals | Critère SEO Google depuis 2021 |
| Time to Interactive (TTI) | < 3.5 s | Lighthouse | Fluidité sur connexions 4G camerounaises |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | < 0.1 | Core Web Vitals | Stabilité visuelle — pas de décalages |
| Latence API P95 | < 200 ms | k6 load tests | Temps réel acceptable pour les stats |
| Disponibilité (uptime) | > 99.5% | Sentry + Datadog | Plateforme accessible les jours de match |

## 6.2  Sécurité

- Authentification sécurisée : JWT access token (15 min) + refresh token (7 jours) stocké en HttpOnly cookie

- Mots de passe : hashés avec bcrypt, 12 rounds minimum — jamais stockés en clair

- Protection CSRF + headers sécurisés via Helmet.js (X-Frame-Options, CSP, HSTS...)

- Rate limiting : 100 requêtes/minute pour les routes publiques, 20 pour les routes authentifiées

- Validation stricte : tous les inputs passent par class-validator côté NestJS

- Sanitisation HTML : contenu éditorial nettoyé via DOMPurify avant stockage et affichage

- Transport sécurisé : HTTPS obligatoire, TLS 1.3, redirection automatique HTTP→HTTPS

- Anti-fraude votes : 1 vote/utilisateur/période + empreinte IP hashée + minimum 7 jours de compte

- Secrets et clés API : stockés en variables d'environnement, jamais en dur dans le code

- Conformité OWASP Top 10 : injection SQL (ORM), XSS (sanitisation), CSRF (tokens)

## 6.3  Disponibilité et résilience

- Tolérance aux pics de charge lors des journées de match (load balancing ou auto-scaling)

- Données mises en cache Redis pour réduire la pression sur PostgreSQL et MongoDB

- Retry logic automatique côté React Query en cas d'échec réseau (3 tentatives)

- Skeleton loaders sur toutes les pages pour éviter les écrans blancs pendant les chargements

- Pages d'erreur personnalisées (404, 500, réseau) avec suggestions de navigation

## 6.4  Accessibilité  WCAG 2.1 AA

- Contraste de couleurs : ratio minimum 4.5:1 pour le texte normal, 3:1 pour les grands titres

- Navigation clavier complète sur tous les composants interactifs

- Focus visible (outline) sur tous les éléments focusables

- Texte alternatif (alt) sur toutes les images

- Labels ARIA sur les composants React non sémantiques (modales, accordéons, onglets)

- Compatibilité lecteurs d'écran : NVDA (Windows) et VoiceOver (macOS/iOS)

## 6.5  Compatibilité et responsive

- Responsive design testé sur 6 tailles : 320px (mobile S) · 375px (mobile M) · 768px (tablet) · 1024px (desktop) · 1280px (desktop L) · 1920px (full HD)

- Compatible : Chrome 120+, Firefox 121+, Safari 17+, Edge 120+

- Compatible iOS Safari 16+ et Android Chrome 120+

- PWA-ready : service worker (cache offline), manifest.json, icônes adaptatives

## 6.6  Maintenabilité et évolutivité

- Code TypeScript strict sur tout le projet (strict: true dans tsconfig)

- Architecture modulaire NestJS : chaque domaine métier est un module indépendant

- Composants React réutilisables avec props typées et valeurs par défaut

- Tests unitaires Jest : couverture > 70% sur les services backend critiques

- Tests de bout en bout sur les parcours utilisateurs principaux (login, vote, consultation)

- API versionnée (/api/v1/) permettant l'évolution sans casser les clients existants

- Documentation Swagger générée automatiquement et maintenue à jour

- Variables d'environnement pour tous les paramètres de configuration (pas de magic strings)

# 7.  Objectifs Visés

## 7.1  Objectifs Stratégiques

| Objectif | Description détaillée |
| --- | --- |
| OS-01 Référence nationale | Devenir la plateforme digitale de référence pour le football camerounais, reconnue et utilisée par les fans, clubs et médias |
| OS-02 Adoption FECAFOOT | Convaincre la FECAFOOT d'adopter la plateforme comme outil institutionnel officiel du championnat |
| OS-03 Engagement fans | Créer une communauté digitale active, fidèle et engagée autour des clubs Elite One |
| OS-04 Valorisation des talents | Promouvoir les joueurs Elite One auprès des recruteurs étrangers et de la sélection nationale |
| OS-05 Patrimoine | Archiver, valoriser et transmettre l'histoire riche du football camerounais aux nouvelles générations |
| OS-06 Viabilité économique | Générer des revenus via le sponsoring (MTN), les partenariats clubs, et à terme les abonnements premium |

## 7.2  Objectifs Opérationnels Du MVP

| Objectif opérationnel | Critère de succès mesurable |
| --- | --- |
| Livraison complète du MVP | 12 modules P0+P1 fonctionnels et déployés en production à la fin de la semaine 8 |
| Qualité frontend | Score Lighthouse Performance > 90 et Accessibility > 90 sur toutes les pages principales |
| Qualité backend | Latence API P95 < 200ms couverture tests unitaires > 70% services critiques |
| Expérience mobile | Design responsive validé sur 6 tailles d'écran, score mobile Lighthouse > 85 |
| Sécurité | Zéro vulnérabilité critique OWASP Top 10 avant déploiement production |
| Démo institutionnelle | Démonstration live fonctionnelle avec données réelles camerounaises présentée à la FECAFOOT |

## 7.3  KPIs de succès post-lancement

| KPI | Cible 3 mois | Cible 12 mois |
| --- | --- | --- |
| Visiteurs uniques / mois | 10 000 | 100 000+ |
| Sessions lors d'une journée de match | 5 000+ | 50 000+ |
| Votes fans par semaine | 500 | 5 000+ |
| Durée de session moyenne | 4 min | 8 min |
| Clubs actifs sur la plateforme | 12 (100%) | 16+ |
| Articles publiés / semaine | 5 | 20+ |
| Score satisfaction utilisateurs | (MVP) | 4.2 / 5+ |

# 8.  Solution Proposée

## 8.1  Description Générale

La solution proposée est une plateforme web full-stack moderne, responsive et scalable, accessible depuis tout navigateur web sur ordinateur, tablette ou smartphone. Elle est conçue selon une architecture client-serveur découplée : une Single Page Application (SPA) React 18 côté frontend, une API REST NestJS côté backend, et deux bases de données complémentaires  PostgreSQL pour les données structurées et MongoDB pour le contenu éditorial  avec Redis comme couche de cache et de temps réel.

Cette architecture garantit une séparation nette des responsabilités, une évolutivité indépendante de chaque couche, et une excellente expérience utilisateur grâce au rendu côté client avec hydratation progressive des données.

## 8.2  Les 12 modules de la solution

| Code | Module | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Homepage | Hero slider dynamique, quick stats, news spotlight, Road to Lions preview | P0 |
| M02 | Fixtures | Calendrier des matchs avec countdown, filtres et statut live | P0 |
| M03 | Results | Résultats détaillés : score, buteurs, cartons, stats, timeline 0-90 min | P0 |
| M04 | League Table | Classement interactif avec form guide et zones colorées | P0 |
| M05 | Statistics | Stats équipes et joueurs avec graphiques Recharts | P0 |
| M06 | Content Hub | Actualités, previews, club stories, culture football | P1 |
| M07 | Awards Center | Récompenses, votes temps réel, timeline, Hall of Fame | P1 |
| M08 | Road to the Lions | Parcours patriotique Elite One → Sélection Nationale | P0 |
| M09 | Club Profiles | Fiches clubs : historique, palmarès, effectif, statistiques | P1 |
| M10 | Player Profiles | Fiches joueurs : stats, form guide, historique carrière | P1 |
| M11 | Young Talent Watch | Jeunes talents, académies, prospects U20 | P2 |
| M12 | Admin CMS | Back-office complet pour gérer contenu, matchs et awards | P0 |

# 9.  Architecture

## 9.1  Vue d'ensemble architecturale

L'architecture de la plateforme repose sur le patron Client-Serveur avec séparation en trois couches distinctes et indépendantes. Cette séparation est fondamentale : elle permet à chaque couche d'évoluer, d'être testée et déployée indépendamment, ce qui est essentiel pour une équipe de 3 développeurs travaillant en parallèle.

COUCHE PRÉSENTATION — React 18 SPA (Vercel CDN) Interface utilisateur React · Tailwind CSS · Framer Motion · React Query · React Router v6 · Socket.io Client ↕ HTTP REST / WebSocket ↕ COUCHE MÉTIER — NestJS API REST (Render / AWS) Controllers · Services · Guards JWT · DTOs class-validator · WebSocket Gateway NestJS ↕ TypeORM / Mongoose / Redis Client ↕ COUCHE DONNÉES — PostgreSQL + MongoDB + Redis PostgreSQL (données structurées) · MongoDB Atlas (contenu éditorial) · Redis (cache + sessions + temps réel)

## 9.2  Architecture frontend React 18

### Structure du projet

| Dossier / Fichier | Rôle et contenu |
| --- | --- |
| src/components/ | Atomes (Button, Badge, Input), molécules (MatchCard, StatCard), organismes (HeroSlider, LeagueTable) |
| src/pages/ | Pages complètes : HomePage, FixturesPage, ResultsPage, TablePage, StatsPage, ContentHub... |
| src/hooks/ | Custom React hooks : useFixtures, useStandings, useLiveScore, useVote, usePlayerForm... |
| src/services/ | Instances Axios par domaine + intercepteurs auth : fixturesService, playersService... |
| src/store/ | State global Zustand : userStore (auth), uiStore (modales, lang), filtersStore |
| src/types/ | Interfaces TypeScript : Club, Player, Match, Standing, Article, Award, User... |
| src/utils/ | Helpers purs : formatDate(), calcFormGuide(), slugify(), formatScore(), formatMinute() |
| src/i18n/ | Traductions : fr.json et en.json pour internationalisation complète |
| src/styles/ | Variables CSS globales, classes Tailwind personnalisées, animations keyframes |

### Flux de données React

Le flux de données suit une architecture unidirectionnelle claire :

- L'utilisateur interagit avec un composant React (clic, scroll, saisie)

- Le composant déclenche une action via un custom hook (ex : useFixtures)

- React Query exécute la requête via Axios vers l'API NestJS

- La réponse est mise en cache par React Query pour éviter des requêtes redondantes

- Le state est mis à jour et le composant se re-rend automatiquement avec les nouvelles données

- Pour le temps réel (votes, live scores), Socket.io écoute les événements et met à jour le state Zustand

## 9.3  Architecture backend NestJS

### Structure modulaire

NestJS impose une architecture modulaire qui correspond parfaitement aux besoins du projet. Chaque domaine métier (clubs, joueurs, matchs...) est encapsulé dans un module indépendant composé de : un Controller (routes HTTP), un Service (logique métier), un ou plusieurs DTOs (validation des entrées), et des Entities TypeORM / Schemas Mongoose.

| Module NestJS | Responsabilité complète |
| --- | --- |
| AuthModule | Login, register, refresh token, Passport strategies (Local + JWT), guards d'autorisation |
| ClubsModule | CRUD clubs, stats agrégées, historique, confrontations head-to-head |
| PlayersModule | CRUD joueurs, statistiques, ratings, form 5 derniers matchs |
| MatchesModule | Fixtures, résultats, events, timeline, statistiques détaillées |
| StandingsModule | Classement actuel, form guide, zones, historique par journée |
| StatsModule | Agrégation statistiques équipes et joueurs (classements buteurs, passeurs...) |
| AwardsModule | Nominations, votes, anti-fraude, résultats, award timeline |
| ArticlesModule | CRUD articles MongoDB : news, previews, club stories, culture |
| HeroBannersModule | Gestion des slides dynamiques de la homepage (MongoDB) |
| UsersModule | Profils utilisateurs, favoris, historique votes, préférences |
| WebSocketGateway | Serveur Socket.io : live scores, votes en temps réel, notifications |
| AdminModule | Back-office : saisie résultats, CMS, gestion awards et clubs |

### Pipeline de traitement d'une requête NestJS

- Requête HTTP reçue → Guards (JwtAuthGuard + RolesGuard) : vérification JWT et permissions

- Pipes (ValidationPipe) : validation et transformation du body via class-validator

- Controller : délègue au Service, ne contient aucune logique métier

- Service : logique métier, accès à la base de données via TypeORM / Mongoose

- Interceptors (TransformInterceptor) : envelope la réponse dans { data, meta, timestamp }

- Réponse JSON envoyée au client

## 9.4  Schéma des bases de données

### PostgreSQL — Entités relationnelles

| Entité | Colonnes principales | Relations clés |
| --- | --- | --- |
| clubs | id, name, city, stadium, founded_year, logo_url, description | → players, matches (home/away), standings |
| players | id, first_name, last_name, position, nationality, birth_date, club_id | → club, player_stats, player_ratings, match_events |
| matches | id, home_club_id, away_club_id, round, scheduled_at, status, home_score, away_score | → clubs, match_events, match_stats, lineups |
| match_events | id, match_id, player_id, club_id, type (GOAL¦YELLOW¦RED¦SUBSTITUTION), minute | → match, player |
| match_stats | id, match_id, club_id, possession, shots, shots_on_target, corners, fouls, passes | → match, club |
| standings | id, season_id, club_id, played, won, drawn, lost, goals_for, goals_against, points | → season, club |
| seasons | id, name, start_date, end_date, status (ONGOING¦COMPLETED) | → standings, matches, awards |
| awards | id, category, season_id, period_start, period_end, status (OPEN¦CLOSED¦ANNOUNCED) | → nominations, winner |
| award_nominations | id, award_id, player_id, vote_count | → award, player |
| votes | id, award_id, user_id, nomination_id, created_at, ip_hash | → award, user, nomination |
| users | id, email, password_hash, role (USER¦EDITOR¦ADMIN), created_at, is_verified | → votes, favorites |
| lions_calls | id, player_id, call_date, competition, caps_total | → player |

### MongoDB  Collections éditoriales

MongoDB est utilisé pour les données non structurées, dont le schéma varie et qui sont principalement en lecture. Son format document JSON est idéal pour les articles riches en médias.

| Collection | Champs principaux |
| --- | --- |
| articles | _id, title{fr,en}, body{fr,en}, category, author, slug, published_at, tags[], featured, cover_image, read_time |
| hero_banners | _id, type, title, subtitle, cta_text, cta_url, image_url, mobile_image_url, active, order, expires_at |
| talent_profiles | _id, player_id (ref), bio{fr,en}, potential_rating, scout_notes, similar_player_id, academy |
| hall_of_fame | _id, name, birth_year, clubs[], career_summary, achievements[], era, images[], quote, inducted_year |
| culture_stories | _id, title{fr,en}, body{fr,en}, category (quartier¦académie¦ultras¦rivalité), gallery[] |
| match_previews | _id, match_id (ref), key_players[], tactical_preview{fr,en}, prediction, head_to_head_summary |

## 9.5  Infrastructure De Déploiement

| Composant | Service retenu | Justification du choix |
| --- | --- | --- |
| Frontend React (SPA) | Vercel | Déploiement GitHub automatique, CDN mondial, preview URL par PR, HTTPS natif, plan gratuit suffisant pour le MVP |
| Backend NestJS (API) | Render (starter) | Docker natif, déploiement automatique, SSL, ~7$/mois — scalable si trafic augmente |
| PostgreSQL | Supabase (free tier) | PostgreSQL managé avec interface admin, backups automatiques, 500 MB gratuits |
| MongoDB | MongoDB Atlas (M0) | Cluster gratuit 512 MB, backups, monitoring, idéal pour le contenu éditorial du MVP |
| Redis | Upstash (free tier) | Redis serverless, 10 000 commandes/jour gratuits, parfait pour cache et sessions |
| Médias (images) | AWS S3 + CloudFront | CDN mondial pour les images et logos des clubs, coût quasi nul pour le MVP |
| CI/CD | GitHub Actions | Intégré au repo, lint + tests + build + deploy automatique sur chaque push |
| Monitoring | Sentry (Developer plan) | Erreurs runtime frontend + backend en temps réel, alertes email, gratuit |
| Domaine | Nom de domaine custom | eliteone.cm ou similaire — professionnalisme pour la présentation FECAFOOT |

# 10.  Choix Des Technologies Justification Detaillee

Chaque technologie retenue a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ce chapitre explique pourquoi nous avons choisi chaque outil, quelles alternatives ont été considérées, et pourquoi notre choix final est le plus adapté au contexte de ce projet.

## 10.1  React 18  Framework frontend

### Pourquoi React ?

React est aujourd'hui le framework JavaScript le plus utilisé au monde pour les interfaces utilisateur (source : Stack Overflow Developer Survey 2023 — 40.6% des développeurs). Ce choix n'est pas seulement une question de popularité — c'est avant tout une question d'adéquation avec les besoins du projet.

Raisons du choix de React 18 pour ce projet : - Composants réutilisables : un composant MatchCard ou StatCard créé une fois peut être utilisé sur des dizaines de pages, réduisant drastiquement le temps de développement - Ecosystem riche : React Query (data fetching), Framer Motion (animations), Recharts (graphiques), React Router — tous compatibles et maintenus activement - React 18 Concurrent Mode : le rendu concurrent améliore la fluidité perçue — crucial pour une plateforme sports avec beaucoup de données dynamiques - TypeScript natif : intégration parfaite avec TypeScript pour la robustesse du code - Développeur Frontend dans l'équipe : choix aligné avec les compétences disponibles - Vaste communauté : documentation exhaustive, Stack Overflow actif, solutions rapides aux problèmes

### Alternatives considérées

| Alternative | Avantages | Pourquoi non retenu |
| --- | --- | --- |
| Next.js 14 | SSR/SSG natif, excellent SEO | Courbe d'apprentissage supplémentaire, complexité inutile pour le MVP. React + React Helmet couvre le SEO suffisamment |
| Vue.js 3 | Syntaxe plus accessible, performances équivalentes | L'équipe maîtrise React — changer de framework aurait coûté des semaines |
| Angular | Framework complet, TypeScript natif | Courbe d'apprentissage très élevée, verbose — inadapté à un MVP en 2 mois |
| Svelte | Performances supérieures, bundle léger | Ecosystem moins mature, moins de librairies disponibles (graphiques, animations) |

## 10.2  Vite Build tool

### Pourquoi Vite et non Create React App ?

Vite est le build tool moderne qui remplace Create React App (désormais déprécié). Il utilise ES Modules natifs pendant le développement, ce qui donne des démarrages de serveur dev quasi instantanés (< 500ms contre 30-60 secondes avec Webpack/CRA). Les builds de production sont également 5 à 10 fois plus rapides grâce à Rollup. Pour une équipe de 3 personnes travaillant en remote, ce gain de productivité quotidien est considérable.

## 10.3  Tailwind CSS  Framework de styles

### Pourquoi Tailwind ?

Tailwind CSS est un framework utilitaire qui permet de construire des interfaces sans quitter le HTML/JSX. Au lieu d'écrire des classes CSS sémantiques séparées, on applique directement les classes utilitaires dans les composants React. Cette approche est particulièrement adaptée à notre contexte :

- Vitesse de développement : pas besoin de nommer des classes ou de jongler entre fichiers CSS et composants

- Cohérence visuelle : la même classe "bg-green-700" partout garantit que la couleur est identique sur toute la plateforme

- Bundle optimisé : Tailwind PurgeCSS enlève automatiquement les classes non utilisées  bundle CSS final souvent < 10 KB

- Responsive intégré : les préfixes sm:, md:, lg: permettent le responsive directement dans les composants

- Design system : les tokens de couleur Tailwind (couleurs camerounaises) sont définis une fois dans tailwind.config.js

Alternative considérée  CSS Modules : offre un bon encapsulament mais nécessite plus de fichiers et de gestion. Pas de gain sur Tailwind pour notre type de projet.

## 10.4  Framer Motion Animations

Framer Motion est la librairie d'animations de référence pour React. Elle permet de créer des animations déclaratives directement dans les composants sans manipuler le DOM manuellement. Pour la plateforme Elite One, les animations ne sont pas cosmétiques elles sont essentielles pour créer l'impression d'une plateforme premium :

- Hero slider : AnimatePresence pour des transitions slide/fade fluides entre les slides

- Compteurs statistiques : animation des nombres de 0 à la valeur finale au scroll

- Cards : micro-animations hover (-translateY, shadow) pour un feeling premium

- Votes en temps réel : transition fluide des barres de progression

- Transitions de pages : fade in/out entre les routes React Router

## 10.5  React Query (TanStack Query) Data fetching

React Query résout de manière élégante le problème complexe de la synchronisation entre l'état côté serveur (données API) et l'état côté client (interface React). Sans React Query, chaque développeur doit gérer manuellement les états loading, error, data et la logique de cache. React Query gère tout cela automatiquement :

- Cache intelligent : les données sont mises en cache pendant une durée configurable (staleTime). Une deuxième visite de la page Fixtures ne fait pas de nouvelle requête API

- Revalidation en arrière-plan : quand l'utilisateur revient sur un onglet, React Query re-fetche silencieusement les données périmées

- Gestion des erreurs : retry automatique (3 fois par défaut) avec backoff exponentiel

- Optimistic updates : pour les votes, l'UI se met à jour immédiatement sans attendre la réponse serveur

- Pagination et infinite scroll : intégré nativement pour le Content Hub

## 10.6  NestJS  Framework backend

### Pourquoi NestJS et non Express.js pur ?

NestJS est un framework Node.js qui apporte une architecture claire et opinionée au développement backend. Là où Express laisse le développeur libre de tout organiser comme il veut (ce qui mène souvent au chaos dans les projets d'équipe), NestJS impose une structure modulaire inspirée d'Angular. Pour un projet académique développé en équipe, cette structure est un atout majeur.

Avantages de NestJS pour ce projet : - Architecture modulaire imposée : chaque domaine (clubs, matchs, joueurs) est un module indépendant avec son Controller, Service, et DTOs. Cela évite le code spaghetti - TypeScript natif : NestJS est entièrement écrit en TypeScript types partagés entre services, DTOs auto-documentés - Validation intégrée : class-validator + class-transformer valident automatiquement tous les inputs via des décorateurs (@IsString, @IsEmail, @Min...) - Swagger auto-généré : les décorateurs NestJS génèrent automatiquement la documentation API essentiel pour le travail en équipe FE/BE - Guards, Interceptors, Pipes : gestion centralisée de l'auth (JwtAuthGuard), de la transformation des réponses (TransformInterceptor), des logs - WebSocket natif : @WebSocketGateway intègre Socket.io en quelques lignes - Testabilité : l'injection de dépendances de NestJS facilite les tests unitaires

### Alternatives considérées

| Alternative | Avantages | Pourquoi non retenu |
| --- | --- | --- |
| Express.js | Minimaliste, très flexible, très répandu | Trop permissif — dans une équipe, chacun organiserait le code différemment. Pas de structure imposée |
| Fastify | Plus rapide qu'Express (benchmarks) | Ecosystem moins mature que NestJS, moins d'intégrations disponibles |
| Django (Python) | Ecosystem data science, ORM puissant | Changement de langage (Python) inutile — toute l'équipe maîtrise JavaScript/TypeScript |

## 10.7  PostgreSQL  Base de données relationnelle

### Pourquoi PostgreSQL ?

PostgreSQL est la base de données relationnelle open-source la plus avancée au monde. Pour les données structurées du projet (matchs, joueurs, classements, votes), le modèle relationnel est le plus adapté : les relations entre entités sont fortes et prévisibles (un match a exactement deux clubs, un joueur appartient à exactement un club...).

- ACID compliance : les transactions garantissent l'intégrité des données crucial pour les votes et les résultats officiels

- Jointures complexes : calculer le classement nécessite des jointures et agrégations complexes que PostgreSQL gère nativement et efficacement

- TypeORM : l'ORM NestJS avec PostgreSQL permet de définir les entités en TypeScript et de générer les migrations automatiquement

- Supabase : l'hébergeur PostgreSQL managé offre une interface admin intuitive, idéale pour saisir les données manuellement

- Performances éprouvées : PostgreSQL gère sans problème des millions de lignes  largement suffisant pour un championnat de 16 équipes

## 10.8  MongoDB  Base de données documentaire

### Pourquoi MongoDB en complément de PostgreSQL ?

MongoDB est utilisé en complément de PostgreSQL pour les données éditoriales (articles, stories, hero banners). Ce choix de base de données polyglotte est justifié par des raisons techniques précises :

- Schéma flexible : un article a des champs différents selon son type (news, preview, club story). Avec PostgreSQL, il faudrait des dizaines de colonnes nullable ou une architecture EAV complexe. MongoDB gère cela naturellement

- Documents riches : un article contient du texte riche, des images embed, des tags, du contenu multilingue — tous dans un seul document JSON sans jointure

- Performance lecture : les articles sont lus bien plus qu'écrits. MongoDB est optimisé pour les lectures de documents complets

- CMS natif : Mongoose + NestJS permet de créer un CMS simple avec quelques lignes de code

Note : PostgreSQL et MongoDB communiquent via les services NestJS. Le frontend ne sait pas quelle base est utilisée — il appelle simplement l'API.

## 10.9  Redis  Cache et temps réel

Redis est utilisé pour deux usages distincts et complémentaires :

### Cache API

Les données rarement modifiées (classement, statistiques) sont mises en cache dans Redis avec un TTL configurable. Lorsqu'un utilisateur charge la page League Table, NestJS vérifie d'abord Redis avant d'interroger PostgreSQL. Si les données sont en cache (TTL non expiré), la réponse est retournée en quelques millisecondes sans toucher la base de données. Cela réduit la charge sur PostgreSQL de 80 à 90% lors des pics de trafic.

### Sessions et pub/sub Socket.io

Lors de votes en temps réel, plusieurs instances NestJS (si scaling horizontal) doivent partager l'état des connexions Socket.io. Redis pub/sub sert d'adaptateur pour synchroniser les messages entre instances. Redis stocke également les sessions utilisateurs pour permettre la scalabilité horizontale du backend.

## 10.10  Socket.io — Temps réel

Socket.io permet la communication bidirectionnelle en temps réel entre le serveur NestJS et les clients React. Il est utilisé pour deux fonctionnalités critiques :

- Votes en temps réel : quand un fan vote pour un joueur, le compteur se met à jour instantanément sur l'écran de tous les utilisateurs connectés sur la page Awards — sans rechargement

- Live scores (Phase 2) : les buts et événements de match peuvent être pushés en temps réel dès leur saisie dans le CMS

Socket.io est préféré aux WebSockets natifs car il gère automatiquement la reconnexion, le fallback long-polling pour les réseaux instables (fréquents sur le réseau mobile camerounais), et les rooms pour segmenter les événements.

## 10.11  TypeScript  Typage statique

TypeScript est utilisé sur l'intégralité du projet, frontend et backend. Ce n'est pas un luxe — c'est une nécessité pour une équipe de 3 développeurs travaillant en remote sur un projet de cette taille.

- Détection d'erreurs à la compilation : TypeScript attrape les bugs de typage avant même l'exécution. Une propriété mal orthographiée, un objet mal formé — TypeScript l'indique immédiatement dans l'IDE

- Documentation vivante : les interfaces TypeScript (Club, Player, Match) documentent la structure des données pour tous les membres de l'équipe

- Autocomplétion IDE : Visual Studio Code avec TypeScript offre une autocomplétion précise qui accélère considérablement le développement

- Refactoring sécurisé : renommer un champ dans une interface TypeScript propage l'erreur partout où ce champ est utilisé — le développeur peut corriger en confiance

- Contrat FE/BE : les types TypeScript partagés entre frontend et backend garantissent que les deux parlent le même langage — zéro ambiguïté sur la structure des réponses API

# 11.  Résultats Attendus

## 11.1  Résultats techniques

- Application web React 18 complète, compilée (bundle optimisé < 500 KB) et déployée sur Vercel avec domaine personnalisé

- API NestJS documentée via Swagger, couvrant l'intégralité des fonctionnalités P0 et P1, déployée en production

- Base de données PostgreSQL peuplée avec les données réelles de la saison Elite One en cours

- Base de données MongoDB avec minimum 20 articles et 5 hero banners configurés

- Pipeline CI/CD GitHub Actions opérationnel : lint + tests + build + deploy automatique à chaque merge

- Score Lighthouse Performance > 90 sur les 5 pages principales

- Couverture de tests unitaires > 70% sur les services NestJS critiques (Auth, Awards, Standings)

## 11.2  Résultats Fonctionnels

- 12 modules fonctionnels (P0 + P1) livrés, testés et documentés

- 100% des clubs Elite One représentés avec fiche complète et statistiques saison

- Système de vote temps réel opérationnel avec anti-fraude validé

- Section Road to the Lions peuplée avec l'historique des convocations

- CMS admin permettant la gestion autonome du contenu par l'équipe éditoriale

- Interface responsive validée sur mobile S (320px), mobile M (375px), tablet (768px), desktop (1024px)

## 11.3  Résultats Stratégiques

- Dossier de présentation professionnel prêt pour la FECAFOOT

- Démonstration live fonctionnelle avec données réelles camerounaises

- Rapport de projet académique complet pour la soutenance

- Expérience professionnelle valorisable pour les 3 développeurs

# 12.  Biens livrables

## 12.1  Livrables de documentation

| Livrable | Format | Destinataire | Echéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Cahier des charges | Word + PDF | Equipe | Semaine 1 |
| Maquettes Figma (design system + wireframes HF) | Figma URL partagée | Equipe | Semaine 1 |
| Documentation API Swagger | URL en ligne | Equipe + intégrateurs | Semaine 2 |
| Guide de déploiement et configuration | README.md sur GitHub | Equipe + FECAFOOT | Semaine 8 |
| Manuel utilisateur CMS (avec screenshots) | PDF | Equipe éditoriale FECAFOOT | Semaine 8 |
| Rapport de projet final (soutenance) | Word + PDF | Jury académique | Semaine 8 |
| Rapport d'audit Lighthouse (toutes pages) | HTML/PDF | FECAFOOT | Semaine 8 |

## 12.2  Livrables techniques

| Livrable | Description | Remis à |
| --- | --- | --- |
| Repository GitHub (monorepo) | Code source frontend + backend, historique Git complet, branches organisées | Equipe |
| Application frontend en production | URL Vercel avec domaine personnalisé — React 18 déployé | FECAFOOT + public |
| API backend en production | URL Render/AWS — NestJS avec SSL — Swagger accessible | Frontend |
| Bases de données peuplées | PostgreSQL + MongoDB avec données réelles saison Elite One | Interne |
| Pipeline CI/CD opérationnel | GitHub Actions : tous les tests passent, deploy automatique | Interne |
| Rapport Lighthouse signé | Performance + Accessibility + SEO > 90 sur pages principales | FECAFOOT |

## 12.3  Livrables Fonctionnels

| Modules livrés | Contenu | Sprint de livraison |
| --- | --- | --- |
| M01 Homepage + M08 Road to Lions | Hero slider, quick stats, news preview, section patriotique Lions | Semaines 3-4 |
| M02 Fixtures + M03 Results | Calendrier countdown, résultats complets avec timeline | Semaines 3-4 |
| M04 League Table | Classement interactif, form guide, zones colorées | Semaine 4 |
| M05 Statistics | Stats équipes + joueurs avec graphiques Recharts | Semaine 5 |
| M06 Content Hub | Articles, previews, club stories, recherche | Semaine 5 |
| M07 Awards Center | Votes temps réel, hall of fame, award timeline | Semaine 6 |
| M09 Club Profiles + M10 Player Profiles | Fiches complètes clubs et joueurs | Semaine 7 |
| M12 Admin CMS | Back-office complet gestion contenu et données | Semaines 1-8 |

# 13.  Démarche d'intervention

## 13.1  Vue d'ensemble — 5 phases

La démarche d'intervention du projet est structurée en cinq phases séquentielles mais avec des chevauchements volontaires pour optimiser le temps. Chaque phase a des objectifs clairs, des livrables définis et des critères de validation mesurables.

| Phase 1 Analyse & Cadrage Semaine 1 | Phase 2 Design & Setup Semaine 1-2 | Phase 3 — Développement Semaines 2-7 | Phase 4 Tests & QA Semaines 7-8 | Phase 5 Déploiement Semaine 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.2  Phase 1 Analyse et cadrage (Semaine 1)

La phase d'analyse est la fondation de tout le projet. Une mauvaise analyse en Phase 1 génère des semaines de retravailler en Phase 3. C'est pourquoi nous y consacrons une semaine entière, même dans un calendrier serré de 2 mois.

### Activités

- Analyse approfondie des besoins utilisateurs par profil (supporter, club, média, institution)

- Benchmark détaillé des 5 plateformes de référence : analyse des fonctionnalités, de l'UX et du design

- Inventaire des données disponibles : clubs, joueurs, résultats — quelles sources existent au Cameroun ?

- Définition et priorisation des fonctionnalités selon la matrice MoSCoW (Must/Should/Could/Won't)

- Rédaction du présent cahier des charges — validation par l'ensemble de l'équipe

### Livrables Phase 1

- Cahier des charges

- Backlog priorisé sur GitHub Projects (toutes les tâches avec labels P0/P1/P2)

- Inventaire des sources de données et plan de collecte

## 13.3  Phase 2  Design et architecture (Semaines 1-2)

Le design et l'architecture sont développés en parallèle dès la fin de la Phase 1. Il est impératif que les maquettes Figma et les contrats API Swagger soient finalisés avant que le développement ne commence — c'est la règle d'or du travail en équipe FE/BE.

### Activités Frontend

- Création du design system Figma : palette de couleurs (tokens), typographie Poppins, grille, espacement

- Conception des composants atomiques : boutons, badges, cards, inputs, formulaires

- Wireframes haute fidélité (Hi-Fi) de toutes les pages P0 et P1

- Prototypage interactif des flux critiques : navigation, vote, consultation stats

- Validation des maquettes par le Chef de Projet avant début du développement — pas de développement sans maquette validée

### Activités Backend et CP

- Définition du schéma de base de données PostgreSQL : entités, relations, contraintes

- Rédaction des contrats API Swagger : tous les endpoints P0 avec leur structure de requête et réponse

- Setup du monorepo GitHub avec structure frontend/ et backend/

- Configuration de l'environnement de développement : Node.js, Docker (local), variables d'environnement

- Setup du pipeline CI/CD GitHub Actions : lint (ESLint, Prettier), tests, build

- Initialisation des projets React (Vite) et NestJS avec toutes les dépendances

## 13.4  Phase 3 Développement itératif (Semaines 2-7)

La Phase 3 est le cœur du projet. Elle couvre 6 semaines de développement intense, organisé en 6 sprints hebdomadaires. L'approche itérative permet de livrer de la valeur à chaque sprint et d'adapter rapidement si un problème surgit.

### Sprints de développement

| Sprint | Semaine | Thème | Objectifs principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem. 2 | Core Setup | Auth JWT opérationnel, composants React de base, API clubs/joueurs/matchs |
| S2 | Sem. 3 | Homepage + Fixtures | Homepage complète avec hero slider, page Fixtures avec countdown |
| S3 | Sem. 4 | Results + Table | Page Results avec stats, League Table avec form guide |
| S4 | Sem. 5 | Stats + Content | Page Statistics avec Recharts, Content Hub articles |
| S5 | Sem. 6 | Awards + Lions | Awards Center avec votes temps réel, Road to the Lions |
| S6 | Sem. 7 | Profils + Talent | Club & Player Profiles, Young Talent Watch |

## 13.5  Phase 4 Tests et assurance qualité (Semaines 7-8)

La qualité ne se teste pas à la fin elle se construit tout au long du développement. Cependant, la Phase 4 est consacrée aux tests systématiques avant le déploiement en production.

### Tests unitaires  Backend

- Couverture Jest > 70% sur les services critiques : AuthService, AwardsService, StandingsService, VoteService

- Mocking des dépendances (TypeORM repository, Redis client) pour l'isolation

- Tests des cas limites : token expiré, vote en double, calcul classement avec égalité de points

### Tests d'intégration API

- Test de chaque endpoint avec Postman : codes HTTP corrects, structure de réponse validée

- Test des cas d'erreur : 401 sur routes protégées sans token, 400 sur inputs invalides, 404 sur ressources inexistantes

- Test de charge k6 sur les endpoints critiques (classement, statistiques) : 100 utilisateurs simultanés

### Tests visuels et UX Frontend

- Audit Lighthouse sur toutes les pages P0 : Performance > 90, Accessibility > 90, SEO > 90

- Tests responsives manuels sur Chrome DevTools : 320px, 375px, 768px, 1024px, 1280px, 1920px

- Tests cross-browser : Chrome, Firefox, Safari (macOS + iOS), Edge

- Tests utilisateurs informels avec 3 supporters camerounais : navigation intuitive, compréhension des features

### Tests de sécurité

- OWASP Top 10 : vérification injection SQL (TypeORM paramétré), XSS (sanitisation), CSRF (tokens)

- Test anti-fraude votes : tentative de double vote, vote sans compte, vote avec IP multiple

- Audit des headers HTTP : vérification Helmet.js (Content-Security-Policy, X-Frame-Options...)

## 13.6  Phase 5  Déploiement et remise (Semaine 8)

### Déploiement production

- Création du compte Vercel et déploiement frontend avec domaine personnalisé

- Déploiement backend NestJS sur Render avec variables d'environnement de production

- Migration base de données PostgreSQL de staging vers production (TypeORM migrations)

- Peuplement des données de production : clubs, joueurs, résultats saison en cours

- Configuration Sentry pour le monitoring des erreurs en production

- Test end-to-end final sur l'URL de production avant annonce

### Remise et présentation

- Rédaction du rapport de projet final et du manuel utilisateur CMS

- Préparation de la présentation FECAFOOT : slides, démo live, chiffres clés

- Remise du dossier complet (rapport + CDC + URL prod + accès repo) à la FECAFOOT

- Soutenance académique devant le jury de Saint Jean Ingénieur

# 14.  Méthode De Travail

## 14.1  Méthodologie Agile adaptée

L'équipe adopte une méthodologie agile légère inspirée de Scrum, adaptée à une équipe de 3 personnes en remote. L'objectif est de conserver les bénéfices de l'agilité (flexibilité, livraison continue, feedback rapide) sans la surcharge administrative d'un Scrum full-scale .

## 14.2  Rituels d'équipe

| Rituel | Fréquence | Durée | Objectif | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily async | Chaque semaine | 5 min/personne | Partager l'avancement et les blocages : "Hier j'ai fait X, aujourd'hui je fais Y, je suis bloqué sur Z" | Discord #daily |
| Sprint Planning | Chaque Dimanche soir | 30-45 min | Définir les tâches de la semaine, prioriser, identifier les dépendances FE/BE | Discord vocal + GitHub Projects |
| Point d'intégration | Chaque mercredi | 20-30 min | Vérifier que FE et BE peuvent se connecter — tester l'API avec le frontend en cours | Discord vocal |
| Code Review | Chaque vendredi après-midi | 45-60 min | Review de toutes les PRs ouvertes, merge en develop, résolution de conflits | GitHub PRs + Discord |
| Sprint Demo | Toutes les 2 semaines | 45-60 min | Démonstration sur staging, feedback de l'équipe, validation des livrables | Discord vocal partagé |
| Retrospective | Toutes les 2 semaines | 30 min | Ce qui a bien marché, ce qui peut être amélioré, actions concrètes pour le sprint suivant | Discord vocal |
| Urgence/Blocage | Dès que nécessaire | 15 min max | Débloquer immédiatement un problème critique | Discord call direct |

## 14.3  Gestion du code GitFlow

GitFlow est la stratégie de gestion de branches retenue. Elle permet à 3 développeurs de travailler en parallèle sans se marcher dessus, tout en maintenant une branche de production (main) toujours stable.

| Branche | Rôle et règles |
| --- | --- |
| main | Code en production. Protégée : merge uniquement depuis release/. Déclencheur CI/CD vers Vercel + Render |
| develop | Branche d'intégration. Tous les features mergent ici. Déploiement automatique sur staging |
| feature/fe-module | Développement fonctionnalité frontend. Exemple : feature/fe-hero-slider, feature/fe-league-table |
| feature/be-module | Développement fonctionnalité backend. Exemple : feature/be-api-fixtures, feature/be-awards-votes |
| feature/fu-module | Développement fonctionnalité CP (full-stack). Exemple : feature/cp-auth-jwt, feature/cp-ci-cd |
| fix/description | Correction de bug. Créée depuis develop. Exemple : fix/standings-sort-desc |
| release | Préparation release. Derniers tests, bump de version, changelog. Mergée dans main et develop |

## 14.4  Processus de code review

La code review est le mécanisme de contrôle qualité principal du projet.

### Checklist de code review

- Le code compile et les tests passent (vérification automatique par GitHub Actions)

- Les types TypeScript sont corrects pas de 'any' sauf cas justifiés

- Les composants React suivent les conventions de nommage (PascalCase, props typées)

- Les endpoints NestJS ont des DTOs avec class-validator sur tous les inputs

- Les requêtes BDD passent par l'ORM pas de SQL raw sans justification

- La logique métier est dans les Services, pas dans les Controllers ni les composants React

- Les secrets et clés API ne sont pas en dur dans le code

- Le code est auto-documenté (noms clairs) avec des commentaires sur la logique complexe

## 14.6  Outils de collaboration

| Outil | Usage dans le projet | Justification |
| --- | --- | --- |
| Figma | Maquettes Hi-Fi, design system, prototypes interactifs | Standard industrie pour le design UI/UX |
| Postman | Test et documentation des endpoints API | Permet au FE de tester l'API avant intégration |
| Vercel | Preview URLs automatiques pour chaque PR frontend | Permet de reviewer visuellement sans déployer localement |

# 15.  Planification

## 15.1  Calendrier global 8 semaines

| Semaine | Thème dominant | Objectif de fin de semaine | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem. 1 | Analyse + Design | CDC finalisé, maquettes Figma validées, contrats API Swagger S1 définis | Toute l'équipe a validé le CDC et les maquettes |
| Sem. 2 | Setup + Core | Repo configuré, CI/CD opérationnel, Auth JWT, composants React base | Login fonctionnel FE+BE, pipeline vert |
| Sem. 3 | Homepage + Fixtures | Hero slider animé, quick stats, road to lions, fixtures countdown | Homepage déployée sur staging |
| Sem. 4 | Results + Table | Results avec stats, League Table avec form guide | Classement réel affiché avec données camerounaises |
| Sem. 5 | Statistics + Content | Stats avec graphiques Recharts, Content Hub articles | 5 articles publiables depuis le CMS |
| Sem. 6 | Awards + Lions | Votes temps réel Socket.io, Road to Lions complet | Vote test fonctionnel de bout en bout |
| Sem. 7 | Profils + Talent | Club & Player Profiles complets, Young Talent Watch | Profil club Canon Yaoundé complet et publié |
| Sem. 8 | QA + Deploy + Remise | Production déployée, Lighthouse > 90, démo FECAFOOT | URL production fonctionnelle, présentation prête |

## 15.2  Répartition des tâches Semaine par semaine

| Sem. | Chef de Projet (Full-Stack) | Développeur Frontend (React) | Développeur Backend (NestJS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDC, maquettes validation, schéma BDD, setup GitHub + CI/CD, Swagger contrats S1 | Design system Figma, tokens Tailwind, maquettes pages principales | Setup NestJS, PostgreSQL (TypeORM), MongoDB (Mongoose), Redis config |
| 2 | Auth JWT + Passport.js, modèles BDD, routing React, support setup | Vite+React init, Tailwind config, composants atoms (Button, Card, Badge, Input, Skeleton) | Modules NestJS : AuthModule, ClubsModule, PlayersModule, MatchesModule CRUD de base |
| 3 | Assemblage homepage, intégration React Query API, routes React Router | HeroSlider Framer Motion, Quick Stats cards, News Spotlight, Road to Lions section | API : GET /hero-banners, GET /dashboard/quick-stats, GET /fixtures, CountdownTimer data |
| 4 | Tests intégration E2E Sem.3, fix bugs, Swagger complet | Results page (score + buteurs + cartons + MatchTimeline), League Table + FormBadge | API : GET /matches/:id/stats+events, GET /standings, GET /standings/:id/form |
| 5 | CMS back-office Tiptap + upload images, revue code | Stats page (Recharts barres + courbes), Content Hub grille + filtres | API : GET /stats/top-scorers, GET /stats/teams, GET /players/:id/form, Articles MongoDB CRUD |
| 6 | Votes anti-fraude (logique NestJS), deploy staging, tests charge k6 | Awards Center UI, VoteCard temps réel Socket.io, Road to Lions page complète | API : Awards + Nominations, WebSocket Gateway votes, Lions API (convocations) |
| 7 | Audit Lighthouse S5-S6, SEO React Helmet, optimisations perf | Club Profiles, Player Profiles, Young Talent Watch, polish UI | API : GET /clubs/:id complet, GET /players/:id complet, optimisations N+1 queries |
| 8 | Coordination déploiement prod, rapport final, préparation démo FECAFOOT | Responsive final (320px-1920px), animations polish, Lighthouse audit UI | Sécurité (Helmet, CORS, rate limiting), monitoring Sentry prod, migration BDD prod |

## 15.3  Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité variable (examens, autres projets) | Elevée | Elevé | Sprint planning adapté chaque semaine. CP redistribue les tâches P0 si un membre est indisponible. Buffer de 20% dans chaque sprint |
| Données Elite One indisponibles (résultats, joueurs) | Moyenne | Elevé | Données mock réalistes préparées dès S1. Vraies données intégrées progressivement à partir de S3. Sources : sites clubs + Facebook officiel FECAFOOT |
| Intégration FE↔BE complexe | Elevée | Elevé | Contrats API Swagger définis en S1 AVANT le développement. Point d'intégration mi-sprint chaque mercredi pour détecter les problèmes tôt |
| Performance React insuffisante | Faible | Moyen | Code splitting React.lazy() sur toutes les pages, lazy loading images, React.memo sur composants lourds — intégrés dès S2, pas en finition |
| Périmètre trop large pour 2 mois | Elevée | Elevé | Règle stricte P0 : aucun module P1 ou P2 ne commence tant qu'un P0 est en retard. Si S7 arrive avec du retard, P2 est officiellement reporté en Phase 2 |
| Problème de sécurité critique avant livraison | Faible | Très élevé | Audit OWASP dédié en S8. Tests anti-fraude votes en S6. Review sécurité de chaque PR sur les endpoints d'auth et de vote |

# 16.  Présentation de l'équipe

## 16.1  Composition

| Chef de Projet Full-Stack Developer • Architecture & setup • Auth JWT + BDD • Modules transversaux • Coordination & reviews | Développeur Frontend React 18 • Design system React • Composants Tailwind CSS • Animations Framer Motion • Responsive & SEO | Développeur Backend NestJS • API REST NestJS • PostgreSQL + MongoDB • Redis + WebSocket • Sécurité & performance |
| --- | --- | --- |

## 16.3  Principes de gouvernance

- Décisions techniques : proposées par FE ou BE, validées par le CP avant implémentation

- Décisions de priorisation : CP en concertation avec l'équipe lors du Sprint Planning

- Conflits techniques : le CP tranche après écoute des arguments — sa décision est finale

- Blocages > 2h : signalement immédiat Discord #blocages, résolution garantie < 4h

- Merge develop : obligatoire après code review par le CP

- Merge main : uniquement sur validation staging + tests verts

# 17.  Ressources utilisées

## 17.2  Technologies frontend

| Technologie | Version | Usage | Licence |
| --- | --- | --- | --- |
| React | 18.3.x | Framework UI principal — composants, hooks, Concurrent Mode | MIT |
| TypeScript | 5.4.x | Typage statique sur tout le projet frontend | Apache 2.0 |
| Vite | 5.2.x | Build tool et dev server (remplace CRA) | MIT |
| Tailwind CSS | 3.4.x | Framework CSS utilitaire — design system complet | MIT |
| Framer Motion | 11.x | Animations déclaratives, transitions, hero slider | MIT |
| React Router v6 | 6.23.x | Routing SPA, nested routes, lazy loading | MIT |
| React Query (TanStack) | 5.x | Data fetching, cache, sync server-state | MIT |
| Zustand | 4.5.x | State management global léger | MIT |
| Axios | 1.6.x | Client HTTP, intercepteurs auth, gestion erreurs | MIT |
| Recharts | 2.12.x | Graphiques statistiques (barres, lignes, aires) | MIT |
| Socket.io Client | 4.7.x | WebSocket client pour votes et live scores | MIT |
| i18next + react-i18next | 23.x | Internationalisation FR/EN | MIT |
| React Helmet Async | 2.x | Meta tags dynamiques SEO par page | MIT |
| React Hook Form | 7.x | Formulaires performants (login, inscription, vote) | MIT |
| Lucide React | 0.383.x | Icônes cohérentes et légères | ISC |

## 17.3  Technologies Backend

| Technologie | Version | Usage | Licence |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | Runtime JavaScript côté serveur | MIT |
| NestJS | 10.x | Framework backend modulaire TypeScript | MIT |
| TypeORM | 0.3.x | ORM PostgreSQL — entités, migrations, queries | MIT |
| Mongoose | 8.x | ODM MongoDB — schemas, models, validations | MIT |
| PostgreSQL | 16.x | Base de données relationnelle principale | PostgreSQL |
| MongoDB | 7.x | Base de données documentaire pour contenu éditorial | SSPL |
| Redis | 7.x | Cache API, sessions, pub/sub Socket.io | BSD-3 |
| Socket.io | 4.7.x | WebSocket serveur — votes temps réel | MIT |
| Passport.js + JWT | 9.x / 9.x | Authentification — strategies Local + JWT | MIT |
| class-validator | 0.14.x | Validation DTOs avec décorateurs | MIT |
| class-transformer | 0.5.x | Transformation et sérialisation objets | MIT |
| Helmet.js | 7.x | Sécurisation headers HTTP | MIT |
| Bull / BullMQ | 5.x | File de tâches asynchrones (emails, notifications) | MIT |
| Jest + Supertest | 29.x | Tests unitaires et d'intégration | MIT |
| Swagger (OpenAPI) | 7.x | Documentation API auto-générée | MIT |
| Bcrypt | 5.x | Hashage sécurisé des mots de passe | MIT |

## 17.4  Infrastructure Et Services Cloud

| Service | Rôle | Coût estimé MVP | Offre |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Versioning + GitHub Actions CI/CD + Projects | Gratuit | Free (public repos) |
| Vercel | Hébergement frontend React + CDN mondial | Gratuit MVP | Hobby Plan |
| Render | Hébergement backend NestJS (Docker) | ~7 $/mois | Starter |
| Pg admin 4 | PostgreSQL managé + dashboard admin | Gratuit MVP | Free (500 MB) |
| MongoDB Atlas | MongoDB managé + monitoring | Gratuit MVP | M0 Free (512 MB) |
| Upstash | Redis serverless | Gratuit MVP | Free (10K commandes/jour) |
| AWS S3 + CloudFront | Stockage et CDN pour images et médias | ~2-3 $/mois | Pay-as-you-go |
| Sentry | Monitoring erreurs runtime FE + BE | Gratuit MVP | Developer Plan |
| Figma | Design UI/UX et prototypage | Gratuit | Starter (2 éditeurs) |
| Postman | Test et documentation API | Gratuit | Free Plan |
| Discord | Communication équipe | Gratuit | Free |

## 17.5  Ressources Données Et Contenu

- Données clubs Elite One : sites officiels des clubs + page Facebook officielle FECAFOOT

- Résultats et statistiques : collecte manuelle à partir des sources officielles disponibles

- Photos clubs et joueurs : logos fournis par les clubs + licences Creative Commons pour les images

- Contenu éditorial : rédaction interne par l'équipe projet + journalistes freelance camerounais

- Historique du championnat : archives FECAFOOT + presse sportive camerounaise (Cameroon Tribune, Le Messager)

- Données sélection nationale : site officiel FECAFOOT + archives matchs Lions Indomptables

- Sitewebs comme sofascore, transfermarkt, flashscore

# 18.  Conclusion

Ce cahier des charges décrit avec précision la vision, les exigences, l'architecture technique et la démarche de travail du projet MTN Elite One Digital Platform. Il constitue le contrat de référence entre les trois membres de l'équipe et les parties prenantes institutionnelles, en premier lieu la FECAFOOT.

## 18.2  Impact attendu

- Impact fan : une expérience de suivi du championnat transformée  de la dispersion à la centralisation

- Impact clubs : une première vitrine digitale professionnelle pour les clubs Elite One

- Impact joueurs : une valorisation réelle des carrières et des talents locaux

- Impact institutionnel : un outil officiel digne d'une fédération nationale

- Impact académique : un projet de fin de cursus ambitieux, concret et valorisable professionnellement

- Impact patriotique : la fierté de contribuer au rayonnement digital du football camerounais